# ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

# TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 		       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   497  /QĐ-UBND	               Thừa Thiên Huế, ngày   27   tháng  02  năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình

Sửa chữa, cải tạo Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu năm 2017;

Xét  đề  nghị  của  Giám  đốc  Sở  Kế hoạch  và  Đầu  tư tại Báo cáo thẩm định số 370/BC-SKHĐT ngày 06 tháng 02 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Sửa chữa, cải tạo Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Địa điểm xây dựng: Phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng điều kiện vệ sinh và tổ chức hoạt động, vận hành của nhà bếp ăn phục vụ cho bệnh nhân của Trung tâm.

5. Hình thức đầu tư: Sửa chữa, cải tạo.

6. Nội dung và quy mô đầu tư:

a) Tháo dỡ phần mái che tạm bao quanh nhà bếp ăn và cải tạo, nâng cấp mở rộng nhà bếp ăn hiện có theo tiêu chuẩn sử dụng, diện tích xây dựng khoảng 376m2.

b) Xây dựng mương thu thoát nước sinh hoạt bao quanh khu vực nhà bếp dài khoảng 50m.

c) Mua sắm các thiết bị chuyên dụng phục vụ chế biến món ăn và tổ chức hoạt động, vận hành của nhà bếp đảm bảo tiêu chuẩn.

7. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Nhóm C, công trình dân dụng cấp IV.

8. Tổng mức đầu tư dự kiến: Khoảng 2.000 triệu đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư: Vốn Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2017.

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Lao động, Thương binh và Xã hội; Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - CT và các PCT UBND tỉnh; - VP: LĐ và CV: ĐTXD; - Lưu: VT, XDCB. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Cao |
| --- | --- |